SolarNext CRM — Plan de suppression Railway

À exécuter APRÈS validation complète du VPS  •  22 mai 2026

# 1. État actuel — Services encore actifs sur Railway

Projet Railway : humble-tranquility  |  ID : 81bf65cd-79d6-4b6d-b0bc-4b3669435005

| Service | Statut | Rôle / Remarque |
| --- | --- | --- |
| Postgres + postgres-volume | Online | Base de données de PRODUCTION. Probablement encore utilisée par le VPS. |
| solarnext-crm + solarnext-crm-volume | Online | Ancien backend Node.js. DNS api.solarnext-crm.fr pointe maintenant vers le VPS → plus de trafic. Volume = fichiers PDF/uploads. |
| function-bun | Sleeping | Service inactif (dormant). Peut être supprimé en premier sans risque. |

🚨 CRITIQUE : Ne PAS supprimer la Postgres Railway avant d'avoir confirmé que le VPS utilise bien une Postgres locale. Si le VPS pointe encore sur Railway, supprimer la base = perte de toutes les données de production.

# 2. Vérification critique avant toute action

## 2.1 — Confirmer quelle base de données le VPS utilise

Exécuter ces commandes SSH sur le VPS pour lire le DATABASE_URL en production :

ssh -i ~/.ssh/cle-vps-solarnext.key ubuntu@83.228.218.49 grep DATABASE_URL ~/solarnext-crm/backend/.env

Interpréter le résultat :

- Commence par postgresql://…@<host>.railway.internal ou postgres.railway.app → le VPS utilise encore Railway Postgres → MIGRATION REQUISE (voir étape 3)

- Commence par postgresql://localhost ou 127.0.0.1 → Postgres locale sur VPS → Railway Postgres peut être supprimée après backup

## 2.2 — Vérifier le contenu du volume solarnext-crm-volume

Le volume contient potentiellement des PDFs, devis, et fichiers générés. À vérifier avant suppression :

# Sur le VPS — vérifier si les fichiers existent localement ls -lh ~/solarnext-crm/backend/storage/ 2>/dev/null ¦¦ echo 'Dossier absent' du -sh ~/solarnext-crm/backend/storage/

# 3. Chemin A — VPS utilise encore la Postgres Railway

⚠ Ce cas s'applique si DATABASE_URL dans le .env du VPS pointe vers une URL Railway (*.railway.internal ou *.railway.app). Il faut migrer la base vers le VPS avant de supprimer Railway.

| # | Étape | Commande / Action | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Installer PostgreSQL sur le VPS | sudo apt update && sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib | CRITIQUE |
| A2 | Créer la base locale | sudo -u postgres createuser --superuser ubuntu sudo -u postgres createdb solarnext_prod -O ubuntu | CRITIQUE |
| A3 | Dump la base Railway | pg_dump "$RAILWAY_DATABASE_URL" -Fc -f /tmp/railway_backup.dump | CRITIQUE |
| A4 | Restaurer sur VPS | pg_restore -d solarnext_prod -Fc /tmp/railway_backup.dump | CRITIQUE |
| A5 | Mettre à jour le DATABASE_URL dans .env VPS | nano ~/solarnext-crm/backend/.env → DATABASE_URL=postgresql://ubuntu@localhost/solarnext_prod | CRITIQUE |
| A6 | Mettre à jour le secret GitHub PRODUCTION_DATABASE_URL | Même chaîne que l'étape A5 (sans mot de passe si auth locale) Mais utiliser l'IP publique du VPS pour l'accès GA | CRITIQUE |
| A7 | Tester le backend VPS | pm2 restart solarnext-api curl http://localhost:3000/api/health/ready | CRITIQUE |
| A8 | Vérifier le dashboard en prod | Naviguer sur solarnext-crm.fr — data visible = OK | CRITIQUE |
| A9 | Supprimer le service Railway solarnext-crm | Railway UI → humble-tranquility → solarnext-crm → Settings → Delete | CRITIQUE |
| A10 | Supprimer la Postgres Railway | Railway UI → humble-tranquility → Postgres → Settings → Delete Service | CRITIQUE |
| A11 | Supprimer le projet Railway | Railway UI → humble-tranquility → Settings → Delete Project | CRITIQUE |

# 4. Chemin B — VPS utilise déjà une Postgres locale

ℹ Ce cas s'applique si DATABASE_URL pointe vers localhost ou 127.0.0.1. La Postgres Railway est orpheline et peut être supprimée après backup de précaution.

| # | Étape | Commande / Action | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Backup de précaution de la Postgres Railway | pg_dump "$RAILWAY_DATABASE_URL" -Fc -f ~/backups/railway_final_$(date +%Y%m%d).dump | CRITIQUE |
| B2 | Vérifier le backup | pg_restore --list ~/backups/railway_final_*.dump ¦ head -20 | CRITIQUE |
| B3 | Archiver le backup localement | Copier le .dump sur un stockage externe (Google Drive, S3…) | CRITIQUE |
| B4 | Vérifier que les données sont bien sur le VPS | psql postgresql://localhost/solarnext_prod -c 'SELECT count(*) FROM leads' | CRITIQUE |
| B5 | Supprimer le service solarnext-crm Railway | Railway UI → humble-tranquility → solarnext-crm → Settings → Delete | CRITIQUE |
| B6 | Supprimer le service function-bun Railway | Railway UI → humble-tranquility → function-bun → Settings → Delete | Optionnel |
| B7 | Supprimer la Postgres Railway | Railway UI → humble-tranquility → Postgres → Settings → Delete Service | CRITIQUE |
| B8 | Supprimer le projet Railway | Railway UI → humble-tranquility → Settings → Delete Project | CRITIQUE |

# 5. Gestion du volume solarnext-crm-volume

Le volume Railway contient les fichiers générés par l'ancien backend (PDFs, devis, uploads). À gérer avant suppression du service.

## 5.1 — Vérifier le contenu via Railway CLI

# Depuis la machine locale (nécessite Railway CLI) railway run ls /app/storage railway run du -sh /app/storage

## 5.2 — Synchroniser vers le VPS (si fichiers présents)

# Copier depuis Railway vers VPS via rsync (adapter le chemin Railway) railway run tar -czf /tmp/storage_backup.tar.gz /app/storage # Puis récupérer l'archive et la transférer sur le VPS

# 6. Correction du double-run de migrations

⚠ Le workflow GitHub Actions actuel exécute les migrations DEUX FOIS : une fois depuis GA (job 'migrate' avec PRODUCTION_DATABASE_URL), et une fois sur le VPS via le script deploy.sh. C'est redondant et potentiellement risqué. À corriger après migration Railway complète.

Recommandation : Supprimer le 'npm run migrate:up' du script deploy.sh et ne garder que le job GA, OU l'inverse. Les migrations Prisma sont idempotentes donc ça ne casse pas, mais c'est propre de n'avoir qu'un seul point de vérité.

# 7. Après suppression de Railway

| # | Vérification | Détail | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Health check VPS | curl https://api.solarnext-crm.fr/api/health/ready → all checks ok | CRITIQUE |
| Z2 | Test login dashboard | Connexion sur solarnext-crm.fr — data visible | CRITIQUE |
| Z3 | Test génération PDF | Ouvrir un devis → générer PDF → téléchargement OK | CRITIQUE |
| Z4 | Mettre à jour PRODUCTION_DATABASE_URL | Si Chemin A : nouveau DATABASE_URL Postgres locale VPS dans GitHub Secrets | CRITIQUE |
| Z5 | Archiver les secrets Railway | Noter MAIL_ENCRYPTION_KEY, JWT_SECRET dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé | CRITIQUE |
| Z6 | Supprimer les autres projets Railway vides | 4 autres projets 'No services' visibles dans le dashboard Railway | Optionnel |
| Z7 | Désactiver la carte Railway si plus utilisée | Railway Dashboard → Billing → supprimer la méthode de paiement | Optionnel |

# 8. Résumé décisionnel

| Chemin A — DB encore sur Railway 1. Installer Postgres sur VPS 2. Migrer la base 3. Mettre à jour .env VPS + secrets GA 4. Tester 5. Supprimer Railway | Chemin B — DB déjà locale VPS 1. Backup Railway DB (précaution) 2. Vérifier fichiers volume 3. Supprimer services Railway 4. Supprimer le projet Railway 5. Vérifications finales |
| --- | --- |

⚡ Commencer par : ssh ubuntu@83.228.218.49 → grep DATABASE_URL ~/solarnext-crm/backend/.env

Cette seule commande détermine si vous prenez le Chemin A ou le Chemin B.